# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 01 - Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* La tournée des grands ducs
* Le début des examens de mi-session
* L’entrevue de Bernard à Vancouver

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 4708 | Affichage simple de logs fictifs sur PC | Bernard Meunier | 26/09/2019 | 20 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |
| 4705 | Création des points d'accès REST | Francis Granger | 26/09/2019 | 70 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |
| 4707 | Addition d'un bloc sur un mineur | Gabriel Pollo-Guilbert | 26/09/2019 | 40 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4709 | Affichage simple de résultats fictifs sur Android | Rose Hirigoyen | 26/09/2019 | 03/10/2019 | Baseline pour l'appli android, MainActivity de base avec des fragments interchangeables |
| 4706 | Créer une base de données serveur REST | Charles Marois | 26/09/2019 | 03/10/2019 | Ajout base de données mongo sur MongoDBAtlas; bd blockchain.  Tests sur machine avec ajout de librairies mongocxx et bsoncxx.  Création du *namespace* *database* dans le dépôt partagé. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4710 | Créer une transaction simple serveur REST | Rose Hirigoyen | 03/10/2019 |  |
| 4712 | Expérience de login fictive sur Android | Francis Granger | 03/10/2019 |  |
| 4714 | Expérience de transaction fictive sur Android | Bernard Meunier | 03/10/2019 |  |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 |  |
| 4716 | Système d'authentification pour usagers Android | Charles Marois | 03/10/2019 | Marqué comme assigné à Bernard dans le Redmine mais c’est une erreur |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Il sera important de réorganiser le travail avant la semaine de relâche afin de s’assurer d’avoir fini tout le travail de la semaine 1 avant de commencer celui de la semaine 2
* Les responsables de chaque tâche pourraient de changer afin de gagner du temps.