# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 02 - Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Nous avons finalement terminé l’implémentation de la base de données SQLite.
* C’est la semaine de relâche.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 4710 | Créer une transaction simple serveur REST | Rose Hirigoyen | 03/10/2019 | 20 | En attente que la tâche 4715 soit terminée, mais a un plan détaillé du travail à faire |
| 4714 | Expérience de transaction fictive sur Android | Bernard Meunier | 03/10/2019 | 20 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 | 50 |  |
| 4716 | Système d'authentification pour usagers Android | Charles Marois | 03/10/2019 | 25 | En attente que la tâche 4712 soit terminée pour faire le lien entre celle-ci et le serveur REST. Il fallait aussi compléter l’implémentation de la base de données. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4712 | Expérience de login fictive sur Android | Francis Granger | 03/10/2019 | 03/20/2019 |  |
| 4707 | Addition d'un bloc sur un mineur | Gabriel Pollo-Guilbert | 26/09/2019 | 03/20/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4711 | Afficher un fichier PDF serveur REST | Bernard Meunier | 03/20/2019 |  |
| 4713 | Expérience de login fictive sur PC | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/20/2019 |  |
| 4717 | Système d’authentification pour admin PC | Francis Granger | 03/20/2019 |  |
| 4718 | Création de transactions via Android | Bernard Meunier | 03/20/2019 |  |
| 4719 | Créer un bloc avec les données de transactions | Charles Marois | 03/20/2019 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

Aucune remarque.