# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 01 - Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Aucun fait saillant.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 4710 | Créer une transaction simple serveur REST | Bernard Meunier | 03/10/2019 | 80 | Entrevues chez Google cette semaine, donc a pris du retard. |
| 4714 | Expérience de transaction fictive sur Android | Bernard Meunier | 03/10/2019 | 80 | On peut ajouter des étudiants, on peut choisir un nom de cours. Il manque l’ajout du pdf et la soumission d’une transaction complète. |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 | 70 | Blockchain fontionne, toutefois il manque la communication entre les mineurs. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4716 | Système d'authentification pour usagers Android | Charles Marois | 03/10/2019 | 27/10/2019 |  |
| 4711 | Ajouter un fichier PDF serveur REST | Francis Granger | 25/10/2019 | 27/10/2019 |  |
| 4720 | Système de logs pour le serveur REST | Francis Granger | 20/10/2019 | 27/10/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4713 | Expérience de login fictive sur PC | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/27/2019 |  |
| 4717 | Système d’authentification pour admin PC | Francis Granger | 03/27/2019 |  |
| 4723 | Déposer un fichier PDF via Android | Rose Hirigoyen | 03/27/2019 |  |
| 4719 | Créer un bloc avec les données de transactions | Charles Marois | 03/27/2019 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

Aucune remarque.