# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 01 - Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Aucun fait saillant.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 4717 | Système d'authentification pour admin PC | Charles Marois | 10/10/2019 | 80 | A travailler sur une autre tâche en parallèle |
| 4718 | Création de transactions via Android | Rose Hirigoyen | 10/10/2019 | 0 | Occupée sur d’autre travaux que projet |
| 4719 | Créer un bloc avec les données de transactions | Francis Granger | 10/10/2019 | 0 | Depend de la taches 4719 |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 | 70 | Blockchain fonctionne, toutefois il manque la communication entre les mineurs. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4713 | Expérience de login fictive sur PC | Charles Marois | 10/10/2019 | 29/10/2019 |  |
| 4729 | Fin de la vue des logs sur PC | Charles Marois | 24/10/2019 | 2/11/2019 |  |
| 4714 | Expérience de transaction fictive sur Android | Rose Hirigoyen | 03/10/2019 | 3/11/2019 |  |
| 4710 | Créer une transaction simple serveur REST | Bernard Meunier | 03/10/2019 | 3/11/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4721 | Implémenter les GET serveur REST | Rose Hirigoyen | 17/10/2019 |  |
| 4722 | Expérience fictive des GET sur Android | Charles Marois | 17/10/2019 |  |
| 4723 | Déposer un fichier PDF via Android | Bernard Meunier | 17/10/2019 |  |
| 4724 | Créer une base de données mineurs | Francis Granger | 17/10/2019 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

Aucune remarque.