# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 01 - Semaine du 3 octobre au 10 novembre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Présentation du livrable numéro 1 avec spécifications fonctionnelles

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

Toutes les tâches prévues pour le livrable numéro 1 ont été complétées. Nous avons noté les commentaires du client par rapport à nos fonctionnalités qui tenaient essentiellement aux composantes d’interface-utilisateur des applications Android et PC et de lisibilité des logs du serveur et des mineurs. Le client semblait généralement satisfait de notre travail jusqu’à présent.

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4721 | Implémenter les GET serveur REST | Rose Hirigoyen | 17/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4722 | Expérience fictive des GET sur Android | Charles Marois | 17/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4723 | Déposer un fichier PDF via Android | Bernard Meunier | 17/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4724 | Créer une base de données mineurs | Francis Granger | 17/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4717 | Système d'authentification pour admin PC | Charles Marois | 10/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4718 | Création de transactions via Android | Rose Hirigoyen | 10/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4719 | Créer un bloc avec les données de transactions | Francis Granger | 10/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4726 | Fin du mode usager sur Android | Rose Hirigoyen | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4727 | Intégration finale entre serveur web et les mineurs fonctionnels | Francis Granger | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4728 | Complétion des logs sur la console pour les mineurs | Bernard Meunier | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4729 | Fin de la vue des logs sur PC | Charles Marois | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4730 | Tests utilisateurs sur Android | Francis Granger | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4731 | Amélioration continue sur Android | Charles Marois | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4732 | Tests utilisateurs et continus sur PC | Bernard Meunier | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4733 | Tests d’intégration pour la version 1.0 | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |
| 4734 | Tests de déploiement intermédiaire sur la carte | Rose Hirigoyen | 03/11/2019 | 06/11/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4736 | Amorçage avec systemd serveur REST | Gabriel Pollo-Guilbert | 11/11/2019 |  |
| 4737 | Amorçage avec systemd mineurs | Francis Granger | 11/11/2019 |  |
| 4738 | Comptes avec édition ou consultation seveur REST | Rose Hirigoyen | 11/11/2019 |  |
| 4739 | Système de logs pour mineurs | Charles Marois | 11/11/2019 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

Aucune remarque.