# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 01 - Semaine du 11 au 17 novembre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Petite réorganisation quant à l’attribution des tâches.
* Le mode consultation sur PC est terminé.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

Nous avons presque terminé l’avancement de l’amorçage avec *systemd* pour le serveur et les mineurs. Les logs pour les mineurs sont également sur la bonne voie. En ce qui concerne les commentaires faits durant l’évaluation, il ne reste qu’à prendre en compte l’affichage des PDFs dans l’application. En somme, bien que nous ayons un petit peu de retard, ce n’est rien que nous ne pouvons rattraper en une journée.

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4740 | Mode consultation PC | Bernard Meunier | 07/11/2019 | 06/14/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4741 | Afficher les logs mineurs sur PC | Rose Hirigoyen | 14/11/2019 |  |
| 4742 | Création et suppression de compte PC | Bernard Meunier | 14/11/2019 |  |
| 4743 | Gèrer la perte d'un ou plusieurs mineurs serveur REST | Gabriel Pollo-Guilbert | 14/11/2019 |  |
| 4744 | Gèrer la perte d'un ou plusieurs mineurs pour les mineurs | Francis Granger | 14/11/2019 |  |
| 4746 | Finir tout ce qui est en lien avec des comptes | Charles Marois |  |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

Aucune remarque.